РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023                                                № 10                                    х. Ленинский

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Ленинского сельского поселения»

за   2022 год.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Обеспечение                                         качественными жилищно– коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению 1.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Ленинского сельского   поселения                                           О.И. Фурсова

Приложение 1

Отчет об исполнении

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» 2022 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за   2022 год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения была утверждена Постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 122. Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства территории Ленинского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 10 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию Придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грызунов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании Придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения средства бюджета на 2022 год предусмотрены в размере 5272,6 тысяч рублей, по итогам года денежные средства освоены в размере 1312,0 тысяч рублей или 24,9 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» запланировано 177,9тыс. руб. использовано 177,9 тыс. рублей 100(%);

Подпрограмма 2.  ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения»

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения использовано 1134,1 тыс. рублей или 22,3%.

Денежные средства направлены на:

- оплату коммунальных платежей –  124,9 тыс. рублей;

- уборка территории -  308,0 тыс. рублей,

- санитарная обрезка деревьев– 205,0тыс. рублей,

- покос травы – 78,8 тыс. рублей;

- очистка улиц от снега – 87,4 тыс.руб.;

- вывоз мусора – 16,2 тыс. руб.;

- текущий ремонт уличного освещения - 204,0 тыс. рублей;

- дезинфекция и инфекция очага – 9,5 тыс. руб.;

- запчасти и ремонт триммеров – 28,6 тыс. рублей;

- работа техники –  37,9 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 33,8 тыс. рублей;

В предыдущем 2021 финансовом году   объем средств использован на 71,4 % и составил 1726,5 тысяч рублей

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2022 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. «Строительство распределительных сетей газоснабжения х. Ленинский Зимовниковского района | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Ленинского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | 01.01.2022- | 31.12.2022 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2022 | 5094,7 | 5094,7 | 1134,1 | 3960,6 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. «Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4945,7 | 4945,7 | 1009,1 | 3936,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2022- | 31.12.2022 | 149,0 | 149,0 | 125,0 | 24,0 |
| 2.3 | «Озеленение населенных пунктов» | Администрация Ленинского сельского поселения | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Содержание мест захоронения» | Администрация Ленинского сельского поселения | приведение в качественное состояние мест захоронений |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2022- | 31.12.2022 | 5272,6 | 5272,6 | 1312,0 | 3960,6 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения                                О.И.Фурсова