**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018 № 122 х. Ленинский

Об утверждении муниципальной программы

Ленинского сельского поселения  
«Обеспечение качественнымижилищно-

коммунальными услугами населения

Ленинского поселения 2019-2030 годы»

В соответствии с постановлением АдминистрацииЛенинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского поселения», распоряжениемАдминистрацииЛенинского сельского поселения»от 01.10.2018 № 58 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского поселения» Администрация Ленинского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программуЛенинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения в 2019-2030» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Ленинского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2019 и 2031 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение № 1

к постановлению

Ленинского сельского поселения

от 20.12.2018 № 122

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественнымижилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения в 2019-2030 годах»

Паспорт

муниципальной программы Ленинского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Ленинского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы Ленинского поселения | – | | муниципальная программа Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения на 2019-2030 годы» (далее – такжемуниципальная программа) |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | – | | АдминистрацияЛенинского поселения |
| Соисполнителимуниципальной программы | – | | отсутствуют |
| Участникимуниципальной программы | – | | отсутствуют |
| Подпрограммымуниципальной программы | – | | «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лениского поселения»;  «Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» |
| Программно-целевые инструментымуниципальной программы | – | | отсутствуют |
| Целимуниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ленинское поселение; | |
| Задачимуниципальной программы | – | создание условий для эффективного управления многоквартирными домами;  создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг  -активизация работы населения  по  благоустройству  и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях;  -обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства улиц, тротуаров, скверов, общественных зеленых зоны;  -обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (спил аварийных деревьев); | |
| Целевыепоказателимуниципальной программы | – | | доля многоквартирных домов в целом по Ленинскогму поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированногопотребительского кооператива; |
| Этапы и сроки реализациимуниципальной программы | – | | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации не выделяются. |
| Ресурсное обеспечениемуниципальной программы | – | | |  | | --- | | 3879,4тыс. рублей, в том числе: | | в 2019 году – 1319,0 тыс. рублей; | | в 2020 году – 389,4 тыс. рублей; | | в 2021 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2022 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2023 году – 217,1тыс. рублей; | | в 2024 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2025 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2026 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2027 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2028 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2029 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2030 году – 217,1 тыс. рублей; | | в том числе: | | за счет средств местного бюджета – | | 3879,4тыс. рублей, в том числе: | | в 2019 году – 1319,0 тыс. рублей; | | в 2020 году – 389,4 тыс. рублей; | | в 2021 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2022 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2023 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2024 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2025 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2026 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2027 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2028 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2029 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2030 году – 217,1 тыс. рублей; | |
|  |  | | Муниципальная программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о местном бюджете. |
|  |  | |  |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы | – | | повышение удовлетворенности населения Ленинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |

Паспорт   
подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лениского поселения»;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ленинского поселения» (далее – также подпрограмма 1) |
|  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы 1 | – | Администрация Ленинского сельского поселения |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Ленинского сельского поселения |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы 1 | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Ленинского поселения |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 | – | муниципальная поддержка в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры. |
|  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | количество многоквартирных домов  Лениского сельского поселения, для которых обеспечена эксплуатационная надежность; |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | |  | | --- | | 573,5 тыс. рублей, в том числе: | | в 2019 году – 573,5 тыс. рублей; | | в 2020 году – 000 тыс. рублей; | | в 2021 году – 000 тыс. рублей; | | в 2022 году – 000 тыс. рублей; | | в 2023 году – 000 тыс. рублей; | | в 2024 году – 000 тыс. рублей; | | в 2025 году – 000 тыс. рублей; | | в 2026 году – 000 тыс. рублей; | | в 2027 году – 000 тыс. рублей; | | в 2028 году – 000 тыс. рублей; | | в 2029 году – 000 тыс. рублей; | | в 2030 году – 000 тыс. рублей; | | в том числе: | | за счет средств областного бюджета – | | 000 тыс. рублей, в том числе: | | в 2019 году – 000 тыс. рублей; | | в 2020 году – 000 тыс. рублей; | | в 2021 году – 000 тыс. рублей; | | в 2022 году – 000 тыс. рублей; | | в 2023 году – 000 тыс. рублей; | | в 2024 году – 000 тыс. рублей; | | в 2025 году – 000 тыс. рублей; | | в 2026 году – 000 тыс. рублей; | | в 2027 году – 000 тыс. рублей; | | в 2028 году – 000 тыс. рублей; | | в 2029 году – 000 тыс. рублей; | | в 2030 году – 000 тыс. рублей; | | за счет средств местного бюджета – | | 000 тыс. рублей, в том числе: | | в 2019 году–573,5тыс. рублей; | | в 2020 году–000 тыс. рублей; | | в 2021 году–000 тыс. рублей; | | в 2022 году–000 тыс. рублей; | | в 2023 году–000 тыс. рублей; | | в 2024 году–000 тыс. рублей; | | в 2025 году–000 тыс. рублей; | | в 2026 году–000 тыс. рублей; | | в 2027 году–000 тыс. рублей; | | в 2028 году–000 тыс. рублей; | | в 2029 году–000 тыс. рублей; | | в 2030 году–000 тыс. рублей; | |

Паспорт   
подпрограммы «Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения(далее – также подпрограмма 2) |
|  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы2 | – | |  | | --- | | Администрация Ленинского сельского поселения | |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы2 | – | отсутствуют |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы2 | – | отсутствуют |
|  |  |  |
| Цель подпрограммы2 | – | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Ленинское сельское поселение», повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы2 | – | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы2 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы2 | – | |  | | --- | | общий объем финансового обеспечения | | составляет 3305,9тыс. рублей, | | в том числе: | | в 2019 году – 745,5 тыс. рублей; | | в 2020 году – 389,4 тыс. рублей; | | в 2021 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2022 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2023 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2024 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2025 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2026 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2027 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2028 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2029 году – 217,1 тыс. рублей; | | в 2030 году – 217,1 тыс. рублей; | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы2 | – | создание условий для достижения целеймуниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |

Приоритеты и цели

муниципальной политики Администрации Ленинского поселения

в жилищно-коммунальной сфере Ленинского поселения

Основной цельюмуниципальной политики Ленинского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Стратегией социально-экономического развития Ленинского поселения на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателяхмуниципальной программыЛенинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения», подпрограмммуниципальной программыЛенинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» и их значениях приведены в приложении № 1муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятиймуниципальной программы Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» приведен в приложении № 2 кмуниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся вмуниципальной собственности Ленинского поселения) приведен в приложении № 3 кмуниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализациюмуниципальной программы Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» приведены в приложении № 4кмуниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения О.И.Фурсова

Приложение № 1

кмуниципальной программе Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения», подпрограмм муниципальной программы Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование  показателя | Вид показа-теля | Единица измере-ния | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная программа Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Доля много-квартирных домов в целом, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление много-квартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специали-зированного потреби-тельского кооператива | статисти­ческий | процен­тов | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ленинского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 2.1. Количество домов , для которых обеспечена эксплуатационная надежность | ведомст­венный | штук | – | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3. | Подпрограмма ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения»  » | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | ведомст­венный | процен­тов | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Приложение № 2

кмуниципальной программе Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятиймуниципальной программы Ленинского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателямимуниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма ««Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лениского поселения»;» | | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Ленинского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Муниципальная поддержка в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры.» | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации объектов хозяйства и сетей уличного освещения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Ленинского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлетворенности населения Ленинского поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2., 2.2. |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 1.2.  «Строительство, реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации объектов хозяйства и сетей уличного освещения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Ленинского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлетворенности населения Ленинского поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2.1., 2.2. |
| II. Подпрограмма «Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Ленинское сельское поселение», повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения» | | | | | | | | |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства» | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.  «Благоустройство населенных пунктовЛенинского поселения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | | 2019 | 2030 | создание условий для благоустройства Ленинского поселения | неэффективная деятельность органов исполнительной власти в вопросах благоустройства | 3.1. |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2.  «Оплата уличного освещения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | | 2019 | 2030 | Освещение населенных пунктов | Отсутствие освещения населенных пунктов | 3.1 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 3.2.  «Озеленение населенных пунктов» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | | 2019 | 2030 | Озеленение населенных пунктов | неудовлетворительное состояние зеленых насаждений общего пользования | 3.1 |
| 3.1.4 | Основное мероприятие 3.2.  «*Содержание мест захоронения*» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | | 2019 | 2030 | приведение в качественное состояние мест захоронений | неудовлетворительное состояние мест захоронений | 3.1 |

Приложение № 3

кмуниципальной программе Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населенияЛенинского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,   
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Ленинского поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положите-льногозаклю-чениягосударст-венной (негосуда-рственной) экспертизы | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей | в том числе по годам реализациимуниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. | Муниципальная программа Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | Х | всего | 3879,4 | 1319,0 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| областной бюджет | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Строительство распределительных сетей газоснабжения х. Ленинский Зимовниковского района | Админимстрация Ленинского сельского поселения | Х | всего | 573,5 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | «Строительство распределительных сетей газоснабжения х. Ленинский Зимовниковского района |  | 61-1-0534-18 от 26.06.2018 г. | всего | 573,5 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

К муниципальной программе Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ленинского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализациимуниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. | Муниципальная программа Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | х | х | х | х | 3879,4 | 1319,0 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуг населения Ленинского селькогопоселения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | х | х | х | х | 573,5 | 573,5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2.1. | Строительство распределительных сетей газоснабжения х. Ленинский Зимовниковского района | Админимстрация Ленинского сельского поселения | 00 | 00 | х | х | 573,5 | 573,5 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | ОМ 1.2. «Строительство, реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации объектов хозяйства и сетей уличного освещения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения | Админимстрация Ленинского сельского поселения | 00 | х | х | х | 3305,9 | 745,5 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| 3.1. | ОМ 2.1. ««Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения» | Админимстрация Ленинского сельского поселения | 00 | х | х | х | 3305,9 | 745,5 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| 00 | 00 | 00 | 120 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 850 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 120 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 120 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 240 | 3305,9 | 745,5 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| 00 | 00 | 00 | 240 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Приложение № 5

К муниципальной программе Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Ленинского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализациимуниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ленинского поселения» | Всего | 3879,4 | 1319,0 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| областной бюджет\*, | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| в том числе за счет средств: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| - федерального бюджета | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| местный бюджет | 3879,4 | 1319,0 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2. | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | Всего | 573,5 | 573,5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| областной бюджет \* | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| в том числе за счет средств: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| - федерального бюджета | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| местный бюджет | 573,5 | 573,5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | Всего | 3305,9 | 745,5 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| областной бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3305,9 | 745,5 | 389,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Ленинского поселения

от 20.12.2018 № 122

ПЕРЕЧЕНЬ

Постановлений Администрации Ленинского сельского поселения,

признанных утратившими силу

## 1. ПостановлениеАдминистрацииЛенинского поселенияот 07.10.2013 № 79«Об утверждениимуниципальной программы Ленинского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского поселения».

2. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 26.12.2014 года №76 о внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 07.10.2013 № 79;

3. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 20.11.2015 года № 113 о внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 07.10.2013 № 79;

4. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 18.02.2016 года №15 о внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 07.10.2013 № 79;

5. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 13.12.2016 года № 116 о внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 07.10.2013 № 79;

6. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 18.12.2017 года № 137 о внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 07.10.2013 № 79.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения О.И.Фурсова