РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГОГ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021                                                №    7                               х.Ленинский

Об утверждении отчета  реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Ленинского сельского поселения»

за   2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет реализации муниципальной программы «Обеспечение                                         качественными жилищно– коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» за  2020 год согласно приложению 1.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Ленинского сельского   поселения                                           О.И. Фурсова

Приложение 1

Отчет об исполнении   плана

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения»» за  2020 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2020  год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения была утверждена Постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 122 . Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства  территории Ленинского сельского поселения с целью создания  комфортных условий проживания и отдыха населения;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 16 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грызунов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных  мероприятий  были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения средства бюджета  на 2020 год предусмотрены в размере  2322,8 тысяч рублей, По итогам 2020 года   денежные средства  освоены в размере 1424,1 тысяч рублей или  61,3 %. в том числе :

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» запланировано 0 тыс. руб. использовано 0 тыс. рублей (%);В предыдущем 2019 финансовом году  объем средств использован на 98,9% и составил  9098,9 тысяч рублей

Подпрограмма 2.  ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения»

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения использовано 1424,1 тыс.рублей или 61,3 %.

Денежные средства в 2020 году  направлены на:

- оплату коммунальных платежей – 76,4 тыс. рублей;

- за уборку территории дворниками по договору с ИП Карякина – 248,4  тыс. рублей,

- текущий ремонт уличного освещения  -  326,4 тыс. рублей;

- текущий ремонт  ограждения кладбища –  358,3 тыс. рублей;

- отлов и содержание безнадзорных животных 26,1 –  тыс. рублей;

- работы по буртованию ТБО – 124,6   тыс. рублей;

- за ИБ ЖКХ – 6,4 тыс. рублей;

- за обработку от мелких грызунов территории вокруг кладбищ – 6,5  тыс. рублей;

- противоклещевая обработка –  10,8 тыс. рублей;

- приобретение хозяйственных товаров и извести для благоустройства территории -  22,2  тыс. рублей;

В предыдущем 2019 финансовом году   объем средств использован на 85,2 % и составил  10472,1 тысяч рублей

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. «Строительство распределительных сетей газоснабжения х. Ленинский Зимовниковского района | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Ленинского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | 01.01.2020- | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2020 | 2322,8 | 2322,8 | 1424,1 | 898,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. ««Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2231,9 | 2231,9 | 1347,7 | 884,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2020- | 31.12.2020 | 90,9 | 90,9 | 76,4 | 14,5 |
| 2.3 | «Озеленение населенных пунктов» | Администрация Ленинского сельского поселения | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Содержание мест захоронения» | Администрация Ленинского сельского поселения | приведение в качественное состояние мест захоронений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2020- | 31.12.2020 | 2322,8 | 2322,8 | 1424,1 | 898,7 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения                                                                            О.И.Фурсова