Приложение к постановлению

Главы Администрации

Ленинского сельского поселения

№ 53 от 11.07.2016

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных муниципальных программ за 1 полугодие 2016 год

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 03.09.2013 года № 69 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности  муниципальных программ Ленинского сельского поселения »  проведена оценка эффективности реализации муниципальных  программ за 2015 год.

В бюджете Ленинского сельского поселения  на 2016 год предусмотрены расходы на реализацию 9 муниципальных  программ.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ являлась результативность достижения муниципальных показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации  муниципальных программ показал, что они  имеют достаточно высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены  целевые индикаторы.

Финансовые показатели муниципальных программ за 2015 год приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных долгосрочных муниципальных программ | Уточненный план 1 полугодия 2016 год | Исполнено на 01.07.2016 | Процент исполнения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" | 835,6 | 227,3 | 27,2 |
| 2. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | "Развитие культуры" | 1210,9 | 682,5 | 56,4 |
| 4. | "Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" | 69,6 | 49,6 | 71,3 |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта" | 60,0 | 50,0 | 83,3 |
| 6. | "Развитие муниципальной службы и информационное общество" | 45,0 | 21,3 | 47,3 |
| 7. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 0 | 0 |
| 8. | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 5,0 | 0 | 0 |
| 9. | "Развитие транспортной системы" | 4682,0 | 79,6 | 1,7 |
| 10. | "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | 3645,7 | 2037,8 | 55,9 |

Доля расходов на реализацию долгосрочных муниципальных программ в структуре расходов бюджета Ленинского сельского поселения за 1 полугодие 2016 год составил 95,9 %.

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации, муниципальные заказчики  представляют   отчет за 1 полугодие 2016 года , согласованный с сектором экономики и финансов.

В первом полугодии 2016 года были предусмотрены уточнённые ассигнования на реализацию 9 муниципальных  программ в общей сумме  10631,2тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней так за счет средств бюджета поселения было предусмотрено 7033,4 тыс. рублей ,областного 40,0 тыс.рублей и федерального бюджета 3491,1 тыс.рублей. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ поселения за 1 полугодие 2016 года, ассигнования исполнены в сумме 3214,9  тыс. рублей, или 30,2 % от годовых плановых назначений по муниципальным программам поселения .

По программам:

-«Развитие физической культуры и спорта» - денежные средства использованы 83,3%;

-    «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014-2020 годы»  не предусмотрены мероприятия в 2016 году;

- « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - денежные средства использованы0 % значительная часть информационного материала была изготовлена собственными силами;

-«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" : средства использованы на 27,2 % основной объем работ запланирован на 2 полугодие 2016 года

- "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" денежные средства использованы 0 %;

-"Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" денежные средства были запланированы в большем объеме и процент выполнения составил 71,3 %;

-"Развитие транспортной системы" - денежные средства использованы 1,7 %: строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Школьной в х. Нариманов не закончено подрядчиком нарушены сроки окончания работ. Исковое заявление на подрядчика подано в Арбитражный суд

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» денежные средства использованы 55,9 %

Оценка эффективности Программы полностью зависит от соблюдения контроля Заказчиком Программы:

- за реализацией плановых параметров Программы;

- объема финансирования Программы из средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

- оптимизации мероприятий Программы, подлежащих финансированию в полном объеме.

Муниципальным заказчикам муниципальных   программ, реализуемым в текущем году и планируемым к реализации в плановом периоде:
        своевременно проводить внесение изменений в программные мероприятия,( при этом корректировать показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;
        провести корректировку Программ, исключив неэффективные мероприятия и расходы;

предоставлять наиболее полный отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении значений муниципальных индикаторов  так как от полноты предоставленной информации зависит оценка эффективности программ.

Глава Ленинского сельского поселения                              Л.И.Бабкина

Начальник сектора экономики и финансов		         Т.П.Кюрча