Приложение

к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Ленинское сельское  поселение»

на 2012 – 2015 гг. и на период до 2025  года»

Основные мероприятия подпрограммы

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012г. Тыс.руб. | 2013г. Тыс.руб.. | 2014г. .Тыс.руб | 2015г. тыс.руб. | На период до 2025г |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Развитие теплоснабжения на территории Ленинского сельского поселения. |
| 1.1 | Изготовление ПСД на строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Ленинский , ул.Мира 38 А /СДК Ленинский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013 г. | областной бюджет местный бюджет |  |  | 1904 96 |  |  |
| 1.2 | Строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район , х. Ленинский , ул.Мира 38 А /СДК Ленинский/ | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013 г. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 5997,6 302,4 |  |
| 1.3 | Изготовление ПСД на строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Марченков , ул.Победы /СК Марчанский/. | Администрация Ленинского сельского поселения | 2014 г. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 1904 96 |  |
| 1.4 | Строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х . Марченков , ул.Победы /СК Марчанский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2015 гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 3046,4 153,6 |
| 1.5 | Изготовление ПСД на строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Грушевка ул. Молодежная (СК Грушевский) | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2015 гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 1904 96 |
| 1.6 | Строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Грушевка ул. Молодежная (СК Грушевский) | Администрация Ленинского сельского поселения | 2016-2017 гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 3141,6 158,4 |
| 1.7 | Строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, п. Лагунный ул. Макарчука № 58 (СК Шахтерский) | Администрация Кировского сельского поселения | 2014 -2015 гг | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 1904 96 |
| 1.8 | Строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, п. Лагунный ул. Макарчука № 58 (СК Шахтерский | Администрация Кировского сельского поселения | 2014 -2015 гг | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 3141,6 158,4 |
| 1.9 | Изготовление ПСД на строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, Нариманов ул. Школьная № 24 (Сельская библиотека х. Нариманов) | Администрация Кировского сельского поселения | 2016 -2018 гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 1904 96 |
| 1.10 | Строительство газовой котельной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район Нариманов ул. Школьная № 24 (Сельская библиотека х. Нариманов | Администрация Кировского сельского поселения | 2016 -2018 гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 3046,4 153,6 |
|  | Итого: областной бюджет местный бюджет |  |  | 1904,0 96,0 | 7901,6 398,4 | 18088,0 912,0 |
| 2. Развитие водоснабжения на территории Ленинского сельского поселения |
| 2.1 | Выполнение в поселке Лагунный и хуторе Нариманов работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. В поселке Лагунный замена глубинного насоса в артезианской скважине, строительство второй артезианской скважины, строительство второй водонапорной башни, применение электролизной установки для обеззараживания воды. В хуторе Нариманов установка новой водонапорной башни взамен существующей, строительство второй водонапорной башни, замена глубинного насоса в артезианской скважине и строительство новой артезианской скважины | Администрация Ленинского сельского поселения | 2017-2019 гг. | областной бюджет местный бюджет |  | 9520,0 480,0 | 9520,0 480,0 | 9806,85 494,45 |  |
| 2.2 | . В хуторе Грушевка - строительство централизованной системы водоснабжения, замена глубинного насоса в артезианской скважине, строительство второй артезианской скважины и применение электролизной установки для обеззараживания воды. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установить 2 водонапорные башни. | Администрация Ленинского сельского поселения | 2017-2019 гг. | средства физ.лиц-потребителей |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.3. | . Строительство централизованных систем водоснабжения в хуторах Амта, Красный Октябрь, Ковалевский, подачу воды осуществлять по межпоселковому водоводу из артезианских скважин, предлагаемых к строительству восточнее хутора Красный Октябрь в пределах недр Амтинского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод. Ориентировочное расстояние от хутора Красный Октябрь до предлагаемого места расположения водозабора подземных вод составляет 1,5 км. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети каждого из хуторов предлагается установить водонапорные башни. На площадке рядом с артезианскими скважинами - строительство регулирующего резервуара и насосной станции II подъема для подачи воды в системы водоснабжения хуторов. В здании насосной станции расположить электролизную установку для обеззараживания воды. | Администрация Ленинского сельского поселения | 2012-2018гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  | 285,6 14,4 |  | 285,6 14,4 |
| 2.4 | Строительство в хуторах Ленинский, Николаевский, Козорезов, Малореченский, Безымянный, Пенчуков, Марченков централизованных систем водоснабжения, подачу воды в которые, а также в хутор Нариманов осуществлять по межпоселковому водоводу из артезианских скважин западнее хутора Нариманов, в пределах недр Камышевского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод. Ориентировочное расстояние от хутора Нариманов до предлагаемого места расположения водозабора подземных вод составляет 2,5 км. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети в каждом хуторе установить водонапорные башни. На площадке рядом с артезианскими скважинами предлагается строительство регулирующего резервуара и насосной станции II подъема для подачи воды в системы водоснабжения хуторов. В здании насосной станции расположить электролизную установку для обеззараживания воды. После введения в эксплуатацию водозабора подземных вод и подключения системы водоснабжения хутора Нариманов к межпоселковому водоводу, артезианскую скважину на территории хутора предлагается тампонировать | Администрация Ленинского сельского поселения | 2017 – 2019гг | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 285,6 14,4 |  |
| 2.5 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважины в х.Нариманов | Администрация Ленинского сельского поселения | 2015г. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 95,2 4,8 |  |
| 2.6 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин в п.Лагунный | Администрация Ленинского сельского поселения | 2015г. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 76,16 3,84 |  |
| 2.7 | Строительство санитарных зон вокруг скважин в х.Нариманов | Администрация Ленинского сельского поселения | 2016-2017гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 1142,4 57,6 |
| 2.8 | Строительство санитарных зон вокруг скважин в п.Лагунный | Администрация Ленинского сельского поселения | 2017-2018гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 952,0 48,0 |
| 2.9 | Разработка ПСД на строительство артезианской скважины в х.Нариманов | Администрация Ленинского сельского поселения | 2017-2018гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 95,2 4,8 |
| 2.10 | Строительство артезианской скважины в х.Нариманов | Администрация Ленинского о сельского поселения | 2017-2018гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 1904,0 96,0 |
| 2.11 | Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в х. Ленинский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2016-2018гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 2284,8 115,2 |
| 2.12 | Строительство водопроводных сетей в х. Ленинский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2018-2020гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 22848,0 1152,0 |
| 2.13 | Устройство водоочистной установки для снижения общей жесткости и электролизной установки для обеззараживания воды в х.Ленинский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2018-2020гг | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 28560,0 1440,0 |
|  | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Лагунный |  | 2018-2020гг |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Лагунный по ул. Луговой и по ул. Макарчука | Администрация Ленинского сельского поселения | 2018-2020гг | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 4760,0 240,0 |
|  | Итого : |  | областной бюджет местный бюджет привлеченные средства |  | 9520,0 480,0 100,0 | 9805,6 494,4 | 10263,81 517,49 | 62832,0 3168,0 |
| 3.Развитие электроснабжения на территории Ленинского сельского поселения |
| 3.1. | Строительство воздушных распределительных линий ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах. х.Козорезов 1 км. | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2024гг | ОАО «МРСК Юга» |  |  | 1600,0 |  |  |
| 3.2 | В п.Лагунный строительство линии наружного освещения ВЛ-0,4кВ -1 км.по ул. Макарчука | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2024гг | ОАО «МРСК Юга» |  |  |  | 1200,0 |  |
| 3.3 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп) в х.Нариманов - 0.7км.. | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2024гг | ОАО «МРСК Юга» |  |  |  | 960,0 |  |
| 3.6 | Закупка светодиодных ламп для уличного освещения; | Администрация Кировского сельского поселения | 2013-2024гг | местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
| 3.7 | Капитальный ремонт (восстановление) уличного освещения в х. Красный Октябрь Ленинского сельского поселения Зимовниковского района | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013г. | местный бюджет |  | 491,4 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | местный бюджет привлеченные средства |  | 935,8 | 20,0 1600,0 | 20,0 2760,0 | 500,0 1300,0 |
| 4. Развитие газоснабжения на территории Ленинского сельского поселения |
| 4.1 | ПИР и СМР на межпоселковый газопровод от АГРС х. Ленинский, Николаевский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2014 | ОАО «Ростовоблгаз» |  |  | 22200 |  |  |
| 4.2 | ПИР и СМР на распределительный газопровод среднего и низкого давления в х.Ленинский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2014 | областной бюджет местный бюджет |  |  | 20211,0 1019,0 |  |  |
| 4.3 | ПИР и СМР на распределительный газопровод среднего и низкого х. Ленинский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2013-2014 | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 18535,0 935,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | областной бюджет местный бюджет привлеченные средства |  |  | 20211,0 1019,0 22200,0 | 18535,0 935,0 |  |
| 5. Мероприятия по созданию системы водоотведения на территории Ленинского сельского поселения |
| 5.1 | Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в х.Ленинский | Администрация Ленинского сельского поселения | 2016-2025гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 47600,0 2400,0 |
| 5.2 | Строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в п.Лагунный | Администрация Ленинского сельского поселения | 2016-2025гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 38080,0 1920,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 85680,0 4320,0 |
|  | Для канализования существующей и планируемой застройки хуторов Ленинский, Амта, Грушевка, Ковалевский, Козорезов, Красный Октябрь, Нариманов, Николаевский, Пенчуков, поселка Лагунный - строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Разработка мероприятий по организации сбора и вывоза ТБО на территории Ленинского сельского поселения |
| 6.1 | Разработка ПСД на рекультивацию существующих мест размещения отходов | Администрация Ленинского сельского поселения |  | местный бюджет |  |  | 250,0 |  |  |
| 6.3 | Рекультивирование несанкционированных свалок; | Администрация Ленинского сельского поселения |  | местный бюджет |  |  |  |  | 600,0 |
| Итого: местный бюджет |  |  | 250,0 | 200,0 | 600,0 |
| ВСЕГО в планируемом периоде: областной бюджет местный бюджет привлеченные средства |  | 9520,0 1415,8 100,0 | 31920,6 1879,4 23800,0 | 36700,41 2070,89 2760,0 | 166600,0 9500,0 1300,0 |

Глава Ленинского сельского поселения:                                                      Л.И. Бабкина